 

**RISORSE NECESSARIE PER I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BORGO TARO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Risorse necessarie** | |  |
| **Progetti** | **Medico** | **Comparto** |  |
| Riabilitazione pneumologia | 1  Medico Pneumologo | 3 Fisioterapisti | Ampliamento dell’offerta assistenziale dell’UOS riabilitazione cardiologica con un percorso clinico- riabilitativo rivolto ai pazienti affetti da pneumopatia inviati anche da AOU |
| Riorganizzazione PPIO | 3 Medici  di cui  1 Cardiologo | 1 Infermiere  2 autisti | Incremento della dotazione del PPIO di dirigenti medici dipendenti con integrazione del personale dell’UO di medicina interna  Mantenimento del punto di emergenza urgenza territoriale/guardia medica sulle 24 ore con MET |
| Riorganizzazione attività chirurgica | 1 Medico Anestesista | 4 Infermiere | Ampliamento attività chirurgica con pazienti provenienti da Ospedale di Fidenza e AOU  Stima di n°400 interventi anno:   * Chirurgia parete addomino pelvica * Chirurgia vascolare programmata ad elevata diffusione * Interventi su ano e stoma * Chirurgia proctologica funzionale   Ampliamento di attività ortopedica quantificabile in circa 150 interventi anno per prestazioni per pazienti provenienti da Ospedale di Fidenza e AOU:   * Chirurgia del piede * Chirurgia protesica e legamentosa del ginocchio   Percorso andrologico dipartimentale con attività ambulatoriale e servizio chirurgico dedicato a disfunzioni erettili  Ampliamento percorsi chirurgici in area oculistica, otorinolaringoiatrica e ginecologica  Si prevede complessivamente un aumento di circa 4 sedute chirurgiche a settimana (x 40 settimane = 400 sedute anno) |
| **Totale** | **5 unità mediche** | **10 unità: 3 fisioterapisti, 5 infermieri e 2 autisti** |  |
| **Progetti** | | | **Costi economici interventi di ristrutturazione** |
| Ristrutturazione comparto operatorio | | | 1.500.515 |
| Miglioramento accessibilità allo stabilimento ospedaliero ospedale | | | 699.313 |
| Lavori di riorganizzazione del punto di primo intervento | | | 492.000 |
| **TOTALE** | | | 2.691.828 |
| **Risorse necessarie** | | | **Costi del personale** |
| **5 unità mediche – 10 unità comparto** | | | **776.000** |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | | **3.467.828** |